SWT - Gamification in der betrieblichen Weiterbildung
Ort: Hainstraße 11
Datum: 06.03.18
Zeit: 15.00 Uhr
Teilnehmer
Institut für Angewandte Informatik e.V. / Dr. Christian Zinke / Christian Frommert	SWT Team / Fabian Ziegner / Steven Lehmann / Felix Fink / Christian Schlecht	Sonstige

Protokoll:
TOP 1 - Begrüßung
Information	Verantwortlich	Termin
Herr Zinke vom InfAI begrüßt die Teilnehmer.

TOP 2 – aktueller Stand
Information	Verantwortlich	Termin
Serverseitig Nacharbeitung für R2 abgeschlossen, R3 begonnen / Client noch kein Fortschritt, zeitnah R2 fertig stellen! / Arbeit zeitiger beginnen, nicht bis zum letzten Tag aufschieben und dann nicht fertig werden  Stichwort Arbeitsmoral / wir befinden uns auf der Zielgeraden, jetzt nicht schleifen lassen / das allerwichtigste am Ende ist, dass das Quiz funktioniert

TOP 3 – Organisatorisches und Fragen
Information	Verantwortlich	Termin
R4 und R5 werden im Ablauf getauscht, d.h. es wird erst das Dashboard angefertigt, ACL und Administration dann als Letztes / ACL ist durchaus im jetzigen Umfang nicht unbedingt nötig, bei Vergrößerung aber definitiv nötig, soll daher implementiert werden, aber Verschiebung auf letztes Release (siehe Punkt 1) / es müssen mehr Unit-Test geschrieben werden, sowohl bei Client und Server, auf dem Server sind schon welche vorhanden, am Client noch keine / Update der Webseite zu R3, .apk des Clients separat als Download zur Verfügung stellen / finales Release soll lizensiert werden und auf GitHub gepusht werden, da das InfAI das Quiz weiterentwickeln will / nächstes Treffen: 20.03.18, 15.00 Uhr mit (hoffentlich vollständigem) R3	CS