Meilenstein 2 geschafft :D
-Mängel:

literaturverzeichnis:
-Quellen Daten angeben

Klosar:
-gamification hatte zu viele Absätze
-gamification zu negativ
-serious games der Klügste gewinnt stimmt nicht immer
-Motivation

Zitate angeben!

Ausdruck!

Struktierung des Berichts war am Anfang unklar
(anwendungsspezifische momente unklar)
→problem bekannt
Konzepte: bestehen bereits: wie umsetzen
eigentlich meint man “concept” → “Grundbegriffe die für die Anwendung von	entscheidener bedeutung sind” christian 11.28.2017 di 15:18

Lastenheft in 2 Wochen abzugeben: Unterteilung in der Handreichung 3.3
-Muss- und Kannziele formulieren
mit Auftraggeber besprechen
jedes Ziel muss klar formuliert sein, wann es erfüllt ist

in nächstem Schritt Zeitschritte für Ziele

muss schriftlich fest gehalten werden

Balance finden zwischen was wir müssen und was wir können
vieles leitet sich von Konzept ab

Mussziele:
SEL
fragen antworten
import system

Spätere Ziele
Technik spezifizieren

zu nächste Woche grobe Ziele formulieren mit

bis Freitag (Mittag) erste Ziele hochladen (Rahmen)

Fokus liegt auf Auwertung (Dashboard= muss)

Muss- Kannziel im OLAT (Sinnloses rausschmeißen)

ISO anschauen
Qualitätssicherung

Reviewgespräch im Anschluss (kein extratermin)
mit Präsentation

Anforderungen nach Literaturvorgaben formulieren