SWT - Gamification in der betrieblichen Weiterbildung
Ort: Hainestraße 11 - InfAI
Datum: 14-11-2017
Zeit: 15:00 bis 15:30
Teilnehmer
Institut für Angewandte Informatik e.V. / Dr. Christian Zinke / …	SWT Team / Felix Fink / Christian Schlecht / Willy Steinbach / Steven Lehmann / Lisa Vogelsberg / Thomas Gerbert / Michael Fritz / Fabian Ziegner	Sonstige

Protokoll:
TOP 1 - Begrüßung
Information	Verantwortlich	Termin
Herr Zinke vom InfAI begrüßt die Teilnehmer. / Rückmeldung zu Aufgaben der letzten Woche: / Alles wurde erledigt / Es wurde sich auf das 1. Thema geeinigt / Das letzte Protokoll war sparsam aber inordnung, das nächste soll Struckturierter sein (Vorlage wurde Hochgeladen)

TOP 2 – Planung und Aufgaben der nächsten Phase
Information	Verantwortlich	Termin
Es muss sich mit dem Thema Gamification auseinander gestzt werden: / Paper die rumgeschickt wurden lesen / Begrifflichkeiten klären / Wie kann das als App umgesetzt werden, Strukturiert werden(Prozess Modell, Daten Modell) / Wie wendet man Gamification im Weiterbildungsbereich an / Wo wollen wir hin? Was gibt es schon? / Aufgabenverteilung / Immer in Richtung App denken / Quizsendungen schauen / Recherchebericht: / Glosar (Begriffe) / Entitäten / Aspeckte (Art User-Story, Prozessbeschreibung, wie könnte die App Funktionieren, welche Mechanismen)		27.11.17

TOP 3 – Ideen wurden grob beredet
Information	Verantwortlich	Termin
Variante 1: / Teamfähig (4 bis 5 Spieler) / Durch falsch Antworten, Multiplikator / Strategie durch Planung, Teamwork und Falsch Antworten / „Geht in die Richtige Richtung“ / Variante 2: / Durch schnelleres Antworten mehr Punkte / Antworten die sich verändern/ überlappen / „Motorische Richtung, Interessant“ / „Ob Timepreasure die Richtige Richtung ist, ist noch nicht klar“ / Weiter Ideen/ Weiterführende Gedanken: / Antworten Freischaufeln  CandyCrush / Über den Quiz herausdenken / Wie kann es ein Spiel bleiben, auch wenn jeder alles weiss?  Gegen Vergessen / Fragen Schwierigkeit Anpassen / Oder Antworten Anpassen / Ziel der App: / Am Ende sollen alle Spieler die Antworten kennen / Ermittlung was Präsent ist / Welche Daten können erhoben werden?  Dashbord	Thomas Gerbert / C. Zinke / Felix Fink / C.Zinke / C.Zinke / Lisa Vogelsberg / C.Zinke

TOP 4 – Fragen
Information	Verantwortlich	Termin
Irritiert, weil „nicht der klügste gewinnt“ bei einem Quiz Spiel / Jedes Glücksspiel hat Strategie / Zufall hat sinen Platz in Quizshows (Joker) / Weg von MultipleChoice hin zu Spaß / Der Spieler soll sehen, dass seine Strategie funktioniert / Nicht nur eine Strategie  Sonst wird’s langweilig / Deswegen random	Lisa Vogelsberg / C. Zinke